UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PROFESOR:

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SISTEMAS Tadeo Guerra

SISTEMAS DE INFORMACIÓN III – LABORATORIO TRIMESTRE: Sept – Dic. 2016

MINUTA No 2 – CLASE SEMANA 4

**DATOS GENERALES.**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | Sistema de Gestión de Servicio Comunitario (SIGESC) |
| Lugar: | Coordinación de Servicio Comunitario. Básico 1. Piso 1 |
| Fecha y Hora: | Martes, 04-10-2016; 10:30.am |
| Objetivo de la reunión: | Revisar los casos de uso pendientes del trimestre. Determinar si está actualizada la documentación y Cómo se hará la migración de la Base de datos del sistema BETA al nuevo sistema desarrollado. |
| Participantes: | Joel Rivas, Iranid Pérez, Hetsy Rodríguez, Ing. Gerson Salazar, Prof. Tadeo Guerra. |
| Responsable: | Hetsy Rodríguez |
| Versión de la Minuta: | 1 |

**TEMAS TRATADOS: (puntos relevantes que fueron tratados en la reunión)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Tema** |
|  | Revisión de los casos de uso desarrollados y casos de uso pendientes por desarrollar |
|  | Qué reportes se desarrollarán en este trimestre y cuáles casos de uso no se desarrollarán este trimestre, para poder implementar los reportes |
|  | Determinar cómo se migrará la Base de Datos del sistema BETA actual al sistema desarrollado en la cadena. |
|  | Determinar si la documentación del sistema está actualizada según lo desarrollado. |

**ACUERDOS: (compromisos a los que se llegó en la reunión, sobre los puntos relevantes tratados)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha de entrega** | **Estatus** |
|  | No se desarrollarán los casos de uso del actor “DEx” (usuario del Decanato de Extensión), cuyo rol principal es consultar los tutores académicos a los que se les debe cancelar su trabajo. Esto, para poder implementar los reportes prioritarios para la CFCG correspondientes a:   * Proyectos activos en un periodo de tiempo (incluye registro de proyectos nuevos o que son continuación de algún otro). * Proyecto culminados (Correspondiente a los proyectos cerrados o desactivados en el sistema) * Proyectos por comunidad.   Estos reportes mencionados son asociados al Tutor Académico, permitiendo en la consulta filtrar también el departamento al que pertenece dicho tutor.   * Reporte de estudiantes inscritos. * Reporte de estudiantes que culminaron el servicio comunitario. * Reporte de estudiantes retirados   Estos reportes mencionados son asociados a la carrera, sede y género del estudiante. | Cada integrante del equipo de trabajo | Semana 8 | P |
|  | Lograr que cada reporte pueda exportarse al formato de Microsoft Excel. Además de tratar de implementar el uso de gráficos en cada consulta generada. | Cada integrante del equipo de trabajo | Semana 8 | P |
|  | Investigar cuál es la mejor manera de migrar la Base de Datos del Sistema BETA actual, al sistema que se está desarrollando, pues el framework Web2py no aconseja el uso de MySQL que es el utilizado por el sistema BETA actual. | Cada integrante del equipo de trabajo | Semana 8 | PP |
|  | Actualizar el Diagrama de Casos de Uso con las correcciones pertinentes, relacionadas con los reportes que se van a integrar en el sistema. (Incluye también el cambio en aquellos registros que pueden ser eliminados y/o desactivados). | Hetsy Rodríguez | Semana 5 | P |
|  | Las reuniones de presentación formal con el cliente serán los días MARTES, antes de cada presentación formal en el curso los días viernes, debido a limitaciones manifestadas por el cliente (quien además dará su evaluación por escrito y dicha evaluación será entregada los días viernes al profesor del curso).  Priorizando además que la presentación final con el cliente será pautada para el martes 1 de Noviembre, además de la que será presentada en el curso el viernes 28 de octubre. | Cada integrante del equipo de trabajo y CFCG | Todas las semanas. | P |

Siglas: Estatus = P (pendiente); OK (resuelto); PP (pospuesto); O (otro, especifique)

**PENDIENTES: (puntos tratados en la reunión que se decidió diferir, pero deben mantenerse en agenda. Con estos puntos debe iniciarse la próxima agenda)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Pendiente** |
| 1. 1 | Cómo migrar la Base de Datos del sistema BETA actual, al sistema en desarrollo |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Lic. Gustavo Maiz Hetsy Rodríguez**

**Cliente Responsable**